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Rákóczibánya Község Önkormányzata sikeresen megvalósította a „Rákóczibánya község belterületi vízrendezése” című pályázati projektet. Az önkormányzat a projektre 28,61 millió forint támogatást kapott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP_Plusz) keretében, vissza nem térítendő európai uniós forrásból.

A projekt célja a meglévő csapadékvíz elvezető árkok felújításával, gyepesítésével, új árkok kiépítésével a csapadékvíz rendezett, kártétel nélküli levezetése, környezeti káresemények megelőzése, valamint a település vízkár veszélyeztetettségének mérséklése volt.
A projekt által érintett terület a község belterületén fekszik. Az építési munkálatok a következő ingatlanokon történt: Rákóczibánya község belterület 98,126 hrsz. A település dél-nyugati részén, a Fáklya utcában a meglévő burkolt árkot javították, átépítették. A felújítás az elhasználódott leromlott állapotú burkolt és föld árkokat érintette. A csatorna befogadója a meglévő, üzemelő belterületi csapadékvíz elvezető rendszer.

A projektben megvalósult a kötelező nyilvánosság biztosítása és a szemléletformálás.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1 kódszámú „Élhető települések” című Felhívásból valósult meg. Rákóczibánya Község Önkormányzata, mint Kedvezményezett 28,61 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Rákóczibánya község belterületi vízrendezése” című, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00079 azonosító számú pályázaton, 100%-os támogatási intenzitás mellett. A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2026.05.31.

A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg.

További információ kérhető: 
Rákóczibánya Község Önkormányzata
06-32-557-500
rakoczibanya@rakoczibanya.hu
Cím: Rákóczibánya község belterületi vízrendezése
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